СЛАЙД 1

Итоги летней ремонтной кампании 2021г. 

 на теплосетевом комплексе г. Балаково
Слайд 2. В г.Балаково в зоне обслуживания Саратовского филиала «Т Плюс» находятся 156 км магистральных сетей в собственности компании,274 км квартальных сетей в собственности муниципалитета, 76 ЦТП (3 собственных, 72 муниципальных и 1 в собственности третьих лиц), 53 муниципальных групповых бойлера. Саратовский филиал«Т Плюс» обеспечивает отоплением и горячим водоснабжением 1009 и 777 МКД, соответственно. 

Слайд 3. В 2021 г. на ремонт и техническое перевооружение тепловых сетей г. Балаково в рамках подготовки к новому отопительному сезону Саратовский филиал «Т Плюс» направилпочти 200 млн рублей. 

Энергокомпания осуществила диагностику, техперевооружение и ремонт трубопроводов, оборудования центральных тепловых пунктов, реализовала проект по созданию автоматизированной измерительной системы технологического и коммерческого учета тепловой энергии.
Слайд 4.В межотопительный период в целях заблаговременного выявления максимального количества слабых участков трубопроводов и их устранения проведены испытания теплотрасс на прочность и плотность.  Опрессовки организованы по новой модели – в пять этапов последовательно в разных частях города. 
В 2021 году энергокомпания выполнила диагностику более 4 км магистральных теплотрасс Балакова с использованием робота – внутритрубного инспекционного модуля, который обследует трубы методом акустического резонанса. Это позволило  заблаговременно выявить участки трубопроводов, на которых возможно появление повреждений и очагов коррозии металла, спрогнозировать процесс дальнейшей эксплуатации трубы, оперативно принять меры по ее своевременному ремонту. Такая проверка проведена на труднодоступных участках -  под автомобильными дорогами на шоссе Академика Королева, на Саратовском тракте, в районах пересечения Саратовского шоссе и ул. Вокзальная, Саратовского шоссе и проспекта Героев, ул. 30 лет Победы и т.д. 
Все участки тепловых сетей, где по итогам опрессовок и других диагностических операций были обнаружены дефекты, выведены в ремонт. В ходе ремонтной кампании выявленные дефектыустранены. 

По состоянию на 7 октября заменено более 14 км трубопроводов. Большая часть перекладок – около 12 километров – осуществлена на внутриквартальных сетях отопления и горячего водоснабжения, которые принадлежат балаковскому муниципалитету. 

Слайд 6.Крупнейшим мероприятием летней ремонтной кампании на тепловых сетях г. Балаково сталозавершение технического перевооружения тепломагистрали на ул. Трнавская. На объекте вдоль 7-го микрорайона смонтировано более 900 метров нового трубопровода диаметров 400 мм.
Слайд 7. За 4 года Саратовский филиал «Т Плюс» полностью заменил на ул. Трнавская более 4 км трубопроводов – от улицы 30 лет Победы до Саратовского шоссе. Это повысит надежность теплоснабжения клиентов 5,6,7 микрорайонов, медсанчасти, объектов на набережной судоходного канала.

Слайд 8. Для надежной и продолжительной эксплуатации теплосети при реконструкции использованы трубопроводы высокой заводской готовности в гидроизоляционной оболочке и в современной тепловой изоляции из пенополиуретана. ППУ-изоляция высокой долговечностью и механической прочностью, устойчивостью к воздействию влаги и блуждающих токов.
Новые трубопроводы оснащены системой оперативного диспетчерского контроля (ОДК), которая повысит технологичность эксплуатации данной теплосетевой инфраструктуры. Система ОДК представляет собой способ удаленного мониторинга состояния трубопроводов и сигнализирования о возможных проблемах в их эксплуатации.
Слайд 9. Реконструкция тепломагистрали на ул. Трнавскаяосуществлялась без ограничения горячего водоснабжения клиентов. Все объекты, которые находились в зоне реконструкции, были заблаговременно переключены на специально смонтированные временные схемы.В целом, за исключением периодов проведения плановых испытаний тепловых сетей, ремонтная кампания 2021 года осуществлена без значительных перерывов в горячем водоснабжении г. Балаково. Были найдены и реализованы схемные решения, которые позволили проводить ремонты, не прерывая процесс подачи горячей воды. 
В этом году Саратовский филиал «Т Плюс» в ходе ремонтной кампании в Балакове заменил около 1 км трубопроводов муниципальных сетей отопления и горячего водоснабжения, которые проходят под арками многоквартирных домов (МКД) в 9 и 11 микрорайонах.  Мероприятие направлено на обеспечение безопасности жителей города и увеличение надежности теплосетей в отопительный сезон.

Слайд 10. В этом году Саратовский филиал «Т Плюс» продолжил реализацию начатой ранее программы по постепенной цифровизации объектов тепловых сетей Балакова. В ходе этой ремонтной кампании проведено оснащение приборами технологического учета отопления и горячей воды 53 муниципальных групповых бойлеров. Здесь смонтировано 106 новых точек учета. 

Приборы в автоматическом режиме собирают необходимую информацию со всего города и передают ее на оперативно-диспетчерский пульт начальника смены тепловых сетей «Т Плюс». Это позволяет поддерживать стабильный режим эксплуатации энергообъектов и оперативно реагировать на любые изменения параметров.

Слайд 11. Для повышения качества горячего водоснабжения и теплоснабжения жителей Балакова Саратовский филиал «Т Плюс» заменил горизонтальные водоводяные подогреватели в 4-х центральных тепловых пунктах. Это ЦТП-10,23,44,72. Проведенные работы повысят качество горячего водоснабжения жителей 23 многоквартирных домов и 3 учреждений социальной сферы.  
Слайд 14.Отдельный акцент Саратовский филиал «Т Плюс» делает на благоустройстве территории после ремонтов. В 2021 г. работу по благоустройству осуществляют подрядные организации, которые с апреля по сентябрь восстановили твердое покрытие на площади около 7500кв.метров. Данные работыпродолжаются.
Слайд 15.Гарантия на восстановленные объекты составляет 3 года. Энергокомпания принимает работу дорожников только в случае ее успешной сдачи подрядчиком профильным муниципальным структурам.  


К настоящему времени работы по подготовке теплосетевого комплекса к отопительному сезону 2021-2022 гг. в целом завершены. Все необходимые параметры подачи теплоносителя выдерживаются. Возникающие в ходе эксплуатации вопросы решаются в оперативном режиме совместно с управляющими организациями.

Слайд 16.Сотрудники Балаковских тепловых сетей обеспечены средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами, необходимой для производства работ оснасткой иготовы обеспечивать надежное теплоснабжение города на протяжении всего отопительного периода, максимально оперативно устраняя нештатные ситуации и их последствия.  
Слайд 17. 

