
Информация по обслуживанию территорий МО г. Балаково.   
МБСПУ «Комбинат благоустройства» с 29.07.2025 г. по 04.08.2025 года велась работа по содержанию автомобильных дорог и тротуаров. 
- При очистке улично-дорожной сети было задействовано до 30 единиц техники.
- Выполнялась ежедневная очистка магистральных дорог от грязи и пыли.
- Выполняется уборка города от бросового мусора и очистка урн на остановочных павильонах, ремонт остановочных павильонов
- Выполняется очистка площадок остановочных павильонов от грязи и мусора
- Выполняется очистка пешеходных переходов и прилотковой зоны от грязи вручную 
- Выполняется фрезеровка дорог для дальнейшей укладки асфальта 

Светофоры.   Проводились работы по обслуживанию светофорных объектов с заменой блоков излучателей, предохранителей. Заменили 19 блоков излучателей, замена предохранителя 4 шт., замена блок зажимов – 2 шт., Ремонт блоков излучателя – 4 шт., светодиодов – 48 шт., Проверка и установка новых блоков излучателя – 65 шт., Перепрограммирование контролера – 4 шт., Демонтаж старых светофоров – 9 шт., Установка, сборка и подключение новых светофоров – 9 шт., Снятие показаний счетчика – 14 объектов., Замена кнопки ТВП – 1 шт.

Магистральное и внутриквартальное освещение. 
Проводились работы по замене светильников – 15 шт., Ревизия светильников – 7 шт., заменено ламп – 29 шт., Монтаж светильника – 4 шт., Демонтаж светильника – 2 шт
Выполнены работы Монтаж ВЛИ – 7 шт., Перетяжка ВЛИ – 4 шт., Ревизия ВЛ - 2 шт., Демонтаж ВЛ – 4 шт., Опиловка ВЛ – 2 шт.
Помывка плафонов – 27 шт., Ревизия ШУ НО – 8 шт., Поиск и устранение КЗ – 2 шт., 

Ливневая канализация. 
[bookmark: _Hlk203987066]Промывка Дождеприемников – 69 шт., Промывка колодца – 8 шт., Связь 200 мм – 50 м, Связь 300 мм – 910 м, откачка ила – 279 м3, Откачка воды –14м3, Мойка биотуалета – 15 шт., Откачка - 126 м3, Очистка решеток дождеприемников от мусора – 24 шт.,

Дорожные знаки: 
Нанесение пешеходной разметки – 1 039 м2., Осевая разметка - 20 м2., Стоп линия - 25 м2
Установка знаков – 3 шт, Изготовление знака – 1 шт., Временное действие знака - 1 шт., Опиловка веток знака – 2 шт., Переустановка знаков – 2 шт.
Ремонт стойки – 1 шт., 

Содержание парков и общественных территорий силами МБ СПУ «Комбинат благоустройства»
За период с 29.07.2025 г. по 04.08.2025 года силами МБ СПУ «Комбинат благоустройства» выполнялись работы по содержанию территорий парков и скверов на территории муниципального образования город Балаково. Задействовано до 7 ед. техники и 22 человек рабочих. 
В плановом режиме ведутся работы по уборке и благоустройству территорий.  Выполнены следующие работы:
- Сбор случайного мусора – 200 га 
- Выемка мусора из урн со складированием в мешки 	– 2 000 шт.
- Формовка и санобрезка деревьев – 23 шт
- Спил деревьев – 53 шт
- Поросль – 130 м2
- Штамбы – 79 шт
- Уборка механизировано (МТЗ, МКСМ) – 423 180м2
- Погрузка вручную и вывоз мусора– 200 м3
- Уборка под метлу –31 000 м2
- Уборка под грабли –4 500 м2
- Уборка воздуходувкой – 25 500 м2
- Стрижка живой изгороди – 1 000 пм
- Полив – 200 м3
- Покос триммером – 150 000 м2
- Покос газонокосилкой – 2 800 м2
- Прополка и рыхление вручную – 1 100 м2
- Прополка вручную – 610 м2
Ведутся работы по уборке территорий кладбищ:
- Уборка мусора – 36 м3 

Информация по вскрышным работам. 
Всего в 2024 году: 
Выдано ордеров –764 шт.
Закрыто ордеров –764 шт.

Всего в 2025 году: 
Выдано ордеров –342шт.
Закрыто ордеров –260 шт.

Не закрыто ордеров–82 шт.	

На 04.08.2025 составлено актов о недостатках – 145 шт.

За период с 29.07.2025 по04.08.2025 г.:
Открыто ордеров –12 шт. 
Закрыто ордеров –23 шт. 

В жилгороде 

ПАО «Т Плюс» ведутся работы 13 участках, указанных на слайде. 
МУП «Водоканал» ведутся работы на 13 участке, указанных на слайде.
АО «Облкоммунэнерго» ведутся работы на 5 участках, указанном на слайде
Иные организации - ведутся работы на 5 участке, указанных на слайде.

В заканальной части города 

ПАО «Т Плюс» ведутся работы на 14 участках, указанных на слайде.
МУП «Водоканал» ведутся работы на 12 участке, указанных на слайде.
АО «Облкоммунэнерго» ведутся работы на 1 участках, указанном на слайде
Иные организации -ведутся работы на 1 участке, указанных на слайде.

В новых районах города 

ПАО «Т Плюс» ведутся работы на 9 участках, указанных на слайде. 
МУП «Водоканал» ведутся работы на 5 участках, указанных на слайде.
АО «Облкоммунэнерго» ведутся работы на 3 участках, указанном на слайде. 
Иные организации - ведутся работы на 1 участке, указанных на слайде.

Покос
Покос на территории МО город Балаково осуществляют 3 подрядчика:

-ООО «Агро-Стройтранс -островная часть города в рамках муниципального контракта от 22 апреля 2025 г. № 0160300003225000082-25
Срок выполнения работ: с 04 мая 2025г. по 12 июня 2025г.

-ООО «ГорСантехРемонт» -заканальная часть города в рамках договора
от 26 мая 2025 г. № 134
Срок выполнения работ: с 27 мая 2025г. по 02 июня 2025г.

-ИП Горбачев А.В.- новые районы в рамках договора
от 26 мая 2025 г. № 133
Срок выполнения работ: с 27 мая 2025г. по 02 июня 2025г.

С 03 июня 2025 по 12 июля 2025 покос будут проводить 
-ИП Горбачев А.В.- новые районы  в рамках муниципального контракта 
от 02 июня 2025 г. № 0160300003225000121-25
-ООО «ГорСантехРемонт» - заканальная часть города в рамках муниципального контракта  от 12 июня 2025 г. № 0160300003225000120-25

В рамках заключённых муниципальных контрактов и договоров на территории города Балаково ведутся работы по покосу травы на внутриквартальных территориях ведутся работы по 2-му покосу (из 2-х предусмотренных). По состоянию на 04.08.2025 мероприятия по 2-му покосу выполнены на  71 % (покошено 878655 м2. из 1228129 м2. общего объёма)
	Район
	2-й покос
Площадь (м2)
(начат 02 мая)
	Факт покошено
м2
	Покошено
(%)

	Центральная часть
	
	
	

	5А мкр-он 
	26300
	23670
	90

	5 мкр-он
	39430
	39430
	100

	6 мкр-он
	37860
	37860
	100

	7 мкр-он
	29709
	
	

	8А мкр-он
	26350
	36350
	100

	8 мкр-он
	22300
	22300
	100

	9 мкр-он
	67900
	67900
	100

	10 мкр-он
	63500
	63500
	100

	11 мкр-он
	27200
	27200
	100

	30лет Победы, 71
	35000
	7000
	20

	ИТОГО:
	375549
	315210
	84

	Заканальная часть
	
	
	

	 1 мкр-он
	70230
	
	

	2 мкр-он
	49000
	
	

	3,3Г мкр-он
	113340
	56670
	50

	4 мкр-он,ул.Привокзальная
	121450
	85015
	70

	4Б мкр-он,21 мик-он
	76800
	
	

	ИТОГО:
	430820
	141685
	33

	Островная часть
	
	
	

	Пос.Дзержинского
	24800
	24800
	100

	Пролетарская 2,3,4; Советская 13,35
	8400
	8400
	100

	Бр.Захаровых - 60лет СССР – Свердлова - 20лет ВЛКСМ - Ленина
	47650
	47650
	100

	Бр.Захаровых – Вольская – Ф.Социализма - Гагарина
	49500
	49500
	100

	Чапаева, 107-Свердлова _ Ленина – Ф. Социализма
	50900
	50900
	100

	Ленина – Ф.Социализма – Садовая 74,76 - Комсомольская
	73200
	73200
	100

	Чапаева –Ф.Социализма – Ленина – Комсомольская; оз. Линево
	57300
	57300
	100

	Ленина – Комсомольская – Радищева – Ак.Жук
	22900
	22900
	100

	Чапаева – Комсомольская – Ленина – Ак.Жук
	27780
	27780
	100

	Ленина – АК.Жук - Титова
	20630
	20630
	100

	Чапаева – Ак.Жук – Ленина - Титова
	38700
	38700
	100

	ИТОГО:
	421760
	421760
	100

	В С Е Г О по 2-му покосу от общего объёма:
	1228129
	878655
	71



[bookmark: _GoBack]Ремонт дорог
В рамках заключённого муниципального контракта (№0160300003225000057-25 от  21.04.2025г) ООО «Автотрасса» ведётся ремонт автомобильных дорог на территории города Балаково. Всего предусмотрен ремонт 28 участков автомобильных дорог. Стоимость - 271 127 975,16 рублей. 
По состоянию на 04.08.2025 г.: 
- на 14-ти участках автомобильных дорог работы завершены (готовность 100%)
- на 4-х участках автомобильных дорог ведутся работы по ремонту автомобильных дорог, в том числе:
на 2-х участках автомобильных дорог выполнено фрезерование (по ул. Чапаева) на участке от ул. Титова до ул. Комсомольская ведётся укладка асфальта (готовность 60%), на участке от ул. Комсомольская до ул. Факел Социализма ведётся установка бортового камня (готовность 45%);
на 1-м участке ведутся подготовительные работы (готовность 5%): Ремонт  дорожного полотна  по адресу: ул. Урицкого (от ул. Коммунистическая до ул. Ленинградская)  г. Балаково Саратовской области.
на 1-м участке ведутся работы по демонтажу (по ул. Проезд Энергетиков).  




Ремонт дворов
В рамках выделенных финансовых средств в 2025 году из областного бюджета в размере 250,0 млн. руб. и в размере 100,0 млн. руб. в соответствии с заключённым муниципальным контрактом с ООО «СПЕЦСТРОЙ» (от 04.03.2025 №0160300003225000003-25 и от 21.04.2025 №0160300003225000053-25) предусмотрены работы по благоустройству 31 дворовой территорий 125 многоквартирных домов. Срок выполнения работ по контракту 31.07.2025 г.
По состоянию на 04.08.2025 г.:
- завершены работы на 22-х дворовых территориях, включающих в себя 90 многоквартирных домов, 
- ведутся работы на 9-ти дворовых территориях, включающих в себя 35 многоквартирных домов.

Ремонт тротуаров
В рамках заключённого муниципального контракта с ИП Мартиросян Айказ Гургенович
(МК №  0160300003225000068-25 от 21.04.2025   Стоимость 12948000.00 рублей.) начаты работы по ремонту тротуаров. Всего в рамках данного контракта предусмотрен ремонт 13 участков тротуаров. Сроки выполнения работ: 21.04.2025г. по 30.07.2025г.
По состоянию на 04.08.2025 г. выполнены работы на 9-х участках тротуаров:
- подход к МАДОУ детский сад № 33 со стороны ул. Менделеева, д. 1 - д. 7 ; 
- подход к МАДОУ детский сад № 35 со стороны д. 13 по ул. 50 лет ВЛКСМ ; 
- подход к МАДОУ детский сад № 11 от д. 21 по ул. Свердлова.
- подход к МАОУ СОШ № 16 со стороны д. 7 по ул. Трнавская 
- подход к МАОУ СОШ № 27 со стороны д. 49 по ул. Саратовское шоссе 
- от дома № 66 по ул. Саратовское шоссе до пешеходного перехода
- от д. № 74 по ул. Саратовское шоссе до пешеходного перехода
- от д. № 68 до ул. Саратовское шоссе
- по ул. Ленина от ул. Факел Социализма до ул. Комсомольская (чётная сторона)
Ведутся работы на тротуаре:  по ул. Ленина от ул. Свердлова до ул. Факел Социализма (чётная сторона). 



В рамках муниципальной  программы  «Формирование комфортной городской среды» в 2025 год осуществляется проведение работ следующих территорий г.Балаково:

1. Территория общего пользования - городской  детский парк в 1-ом микрорайоне.
2. Территория в районе многоквартирных домов ул. Титова, д. 39а, 41а, 43а, 45а, ул. Академика Жук, д.№36а, 42а (пустырь между многоквартирными домами) – 2 этап.
3. Общественная территория – «Молодежная», (район МКД №91, 93/1, 93/2 по ул.Саратовское шоссе) - 3 этап.
4. Территория общего пользования – район СК «Форум» - 2 этап.
5. Территория общего пользования - в границах улиц Трнавская, 30 лет Победы, Проезд Энергетиков,  Проспект Героев, парк «Центральный» - 2 этап.
6. Территория в районе МАОУ СОШ №18 (район МКД ул. Вокзальная, д. 16а, 18а).
7. Сквер у СОШ №3.
В рамках ремонта дворовых территорий запланированы работы по адресам:
1. Ул. Факел Социализма, д.5а; 
2. Ул. Факел Социализма, д.6; 
3. Ул. Факел Социализма, д.8.

Сумма реализации проекта составляет 57 млн.руб.

По результатам проведения конкурсных процедур заключено 6 муниципальных контрактов на сумму 56 155 062,19 руб:

	№
	1. Общественные дворовые территории (3 дворовых территории)                         на сумму 9 628 046,63 руб.

	
	Наименование территории
	Исполнитель
	Примечание

	2. 1
	3. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, по адресу:          ул. Факел Социализма, д.5а, 6, 8  в  г. Балаково, Саратовской области
	4. ООО “ПиК”
5. МК №0160300003225000011-25 от 03.03.2025г.                    на сумму 9 628 046,63 руб.
	Дата начала работ: 15.04.2025г.
Дата завершения: 01.07.2025г. 
(демонтаж асфальтобетонных покрытий  S=1890 м2; устройство а/б покрытий с расширением 2044м2; установка бортового камня 920 пог.м; ремонт и устройство тротуаров 931 м2; поребрик - 547 м.пог.; устройство ливневого колодца)

	
	Общественные парковые территории (7 территорий)                                           на сумму 40 717 154,2 руб.

	1
	Благоустройство общественной территории в районе МАОУ СОШ №3 (сквер у СОШ №3), г. Балаково, Саратовская область
6. 
	ООО «МАГНАТ»
МК №0160300003225000014-25 от 03.03.2025г.                     на сумму 18 416 103,17 руб.

	Дата начала работ: 15.04.2025г.
Дата завершения: 
01.09.2025 г 
на сумму 9 776 793,31 руб.

(устройство бетонной площадки - 417 м2; установка паребрика - 15 пог.м; устройство резинового покрытия - 417 м.2; установка МАФ  6 шт (Игровой комплекс - 1 шт; экоурны - 3 шт; эколавки - 3 шт; экодиван на подвесах - 4 шт)

	2
	Благоустройство общественной территории в районе МАОУ СОШ №18 (район МКД ул. Вокзальная, д.16а, 18а), г. Балаково Саратовская, область
	
	Дата начала работ: 15.04.2025г.
Дата завершения: 
01.09.2025 г
на сумму 8 639 309,86 руб

(устройство бетонной площадки - 331 м2; установка паребрика - 29 пог.м; устройство резинового покрытия - 331 м2; устройство пеш. дорожки 19м2; установка игровых элементов - 3 шт; установка МАФ (экоскамья со спиной -  12 шт; экоскамья полукруглая - 4 шт; экоурна - 14 шт))

	3
	7. Благоустройство территории общего пользования - городского детского парка в 1-м микрорайоне, г. Балаково, Саратовская область
	ООО «МАГНАТ»
МК №0160300003225000015-25 от 03.03.2025г.                    на сумму 21 531 937,46 руб                
	Дата начала работ: 15.04.2025г.
Дата завершения: 
01.09.2025 г
на сумму 8 376 318,95 руб.

(спил деревьев - 7 шт; разборка бетонных покрытий - 201м3; устройство пеш дорожек из брусчатки - 1361 м2; установка паребртка - 788 пог.м; установка МАФ (экоурны - 5 шт; экодиван - 9 шт; установка качелей - 1 шт))

	4
	8. Благоустройство общественной территории "Молодежная", (район МКД № 91, 93/1, 93/2 по ул. Саратовское шоссе), г. Балаково, Саратовская область - 3 этап
	
	Дата начала работ: 15.04.2025г.
Дата завершения: 
01.09.2025 г
на сумму 4 302 577,26 руб.

(устройство бетонной площадки с резиновым покрытием - 180 м2; установка поребрика - 29 пог.м; установка детских игровых элементов - 6 шт. В том числе - игровой комплекс, качели - 2 шт, балансиры - 2 шт, песочница - 1 шт)

	5
	9. Благоустройство территории общего пользования - район СК "Форум" г. Балаково Саратовской области - 3 этап.
	
	Дата начала работ: 15.04.2025г.
Дата завершения: 
01.09.2025 г
на сумму 1 510 109,06 руб.

(установка качелей - 2 шт; посадка зеленых насаждений: деревья - 19 шт; кустарники - 160 шт)

	6
	 Благоустройство территории в районе многоквартирных домов ул. Титова, д. 39а, 41а, 43а, 45а, ул. Академика Жук, д. 36а, 42а  (пустырь между многоквартирными домами),  г. Балаково, Саратовская область - 2 этап
10. 
	
	Дата начала работ: 15.04.2025г.
Дата завершения: 
01.09.2025 г
на сумму 7 342 932,19 руб.

(спил и обрезка деревьев - 3 шт; завоз и разравнивание грунта - 1800 м3; демонтаж игровых элементов - 30 шт; устройство тротуаров с плиточным покрытием - 681 м2; установка паребрика - 422 пог.м; установка МАФ (экоскамья - 8 шт; экоурна - 4 шт; Посадка деревьев - 10шт )

	7
	11. Благоустройство общественной территории  в границах улиц Трнавская, 30 лет Победы, Проспект Героев, Проезд Энергетиков, парк "Центральный"
	ИП Бегутова Ирина Вячеславовна 
МК №0160300003225000010-25 от 03.03.2025г.                    на сумму 769 113,57 руб
	Дата начала работ: 15.04.2025г.
Дата завершения: 
15.05.2025 г

(Посадка деревьев - 22 шт и кустарников - 130 шт)

	№
	Цифровизация городского хозяйства (4 территории)                                            на сумму 5 809 861,36 руб.

	1
	Устройство энергоэффективного освещения дворовой территории Саратовская область, г. Балаково,  район ул. Факел Социализма, д.5а,6,8
12. 
	АО  «Облкоммунэнерго»
МК №0160300003225000013-25 от 03.03.2025г.                    на сумму 1 088 285,46 руб 

	Дата начала работ: 15.04.2025г.
Дата завершения: 
01.07.2025 г

(демонтаж 12 шт ж/б опор с линиями ВЛ; демонтаж 17 шт. светильников; установка 19 ж/б опор; установка 33 шт светодиодных светильника; монтаж 630 пог.м воздушных линий)

	2
	13. Устройство энергоэффективного освещения общественной территории район ул. Титова, д. 39а, 41а, 43а, 45а, ул. Академика Жук, д. 36а, 42а  (пустырь между многоквартирными домами)
	ООО  «ОРИОН»
МК №0160300003225000012-25 от 03.03.2025г.                    на сумму 4 721 575,90 руб
	Дата начала работ: 15.04.2025г.
Дата завершения: 
01.09.2025 г
на сумму 2 211 405,9 руб.

(демонтаж 3 ж/б опор со светильниками и ВЛ; установка 4 ж/б опоры; 8 шт светодиодных светильников; 120 м воздушных линий; устройство декоративного освещения - 309 пог.м подземных кабельных линий; 19 опор декоративного освещения с 38 светильниками; и установкой щита освещения))

	3
	Устройство энергоэффективного освещения общественной территории район МАОУ СОШ №3 (сквер у СОШ №3)

	
	Дата начала работ: 15.04.2025г.
Дата завершения: 
01.09.2025 г
на сумму 206 990,75 руб.

(устройство 45 пог.м подземных кабельных линий с установкой 2-х опор декоративного освещения с 4-мя светильниками)

	4
	14. Устройство энергоэффективного освещения общественной территории район МАОУ СОШ №18 (Район МКД ул. Вокзальная, д.16а, 18а) 
	
	Дата начала работ: 15.04.2025г.
Дата завершения: 
01.09.2025 г
на сумму 2 303 179,25руб.

(установка 12 шт ж/б опор с протяжкой 370 пог.м воздушных линий с установкой 11 шт светодиодных светильников;  устройство 375 пог.м подземных кабельных линий с установкой 17 декоративных опор освещения с 34 светильниками)




На сумму экономии от проведения конкурсных процедур заключены договорных отношений на завоз грунта на территорию в районе многоквартирных домов ул. Титова, д. 39а, 41а, 43а, 45а, ул. Академика Жук, д. 36а, 42а  (пустырь между многоквартирными домами) и городского детского парка в 1-м микрорайоне.
	Завоз земли

	
	15. Погрузка, транспортировка и разравнивание грунта с уплотнением (ул. Титова, д. 39а, 41а, 43а, 45а, ул. Академика Жук, д. 36а, 42а  (пустырь между многоквартирными домами))
	ИП Заколпин А.М. 
Дог №1057197 от 25.03.2025
	Дата начала работ: 25.03.2025г.
Дата завершения: 
01.07.2025 г
на сумму 595 101,15 руб.

(завоз 249м.3 земли )

	
	16. Погрузка, транспортировка и разравнивание грунта с уплотнением (городской детский парк в 1-м микрорайоне)
	ИП Заколпин А.М. 
Дог №1057191 от 25.03.2025
	Дата начала работ: 25.03.2025г.
Дата завершения: 
01.07.2025 г
на сумму 249 836,66  руб.

(завоз 595 м3 земли)




По состоянию на 04.08.2025г. 

Производятся работы по
- Благоустройство территории в районе многоквартирных домов ул. Титова, д. 39а, 41а, 43а, 45а, ул. Академика Жук, д. 36а, 42а  (пустырь между многоквартирными домами),  г. Балаково, Саратовская область - 2 этап
 - Благоустройство общественной территории в районе МАОУ СОШ №18 (район МКД ул. Вокзальная, д.16а, 18а), г. Балаково Саратовская, область
 - Благоустройство общественной территории в районе МАОУ СОШ №3 (сквер у СОШ №3), г. Балаково, Саратовская область
 - Благоустройство общественной территории "Молодежная", (район МКД № 91, 93/1, 93/2 по ул. Саратовское шоссе), г. Балаково, Саратовская область - 3 этап
- Благоустройство территории общего пользования - район СК "Форум" г. Балаково Саратовской области - 3 этап.

Завершены работы (или находятся на стадии приемки) по:
- Благоустройство территории общего пользования - городского детского парка в 1-м микрорайоне, г. Балаково, Саратовская область
- Устройство энергоэффективного освещения общественной территории район ул. Титова, д. 39а, 41а, 43а, 45а, ул. Академика Жук, д. 36а, 42а  (пустырь между многоквартирными домами) 	- Устройство энергоэффективного освещения общественной территории район МАОУ СОШ №18 (Район МКД ул. Вокзальная, д.16а, 18а) 
- Устройство энергоэффективного освещения общественной территории район МАОУ СОШ №3 (сквер у СОШ №3)
 Устройству энергоэффективного освещения дворовой территории Саратовская область, г. Балаково,  район ул. Факел Социализма, д.5а,6,8
Погрузке, транспортировке и разравнивание грунта с уплотнением (городской детский парк в 1-м микрорайоне)
Благоустройство общественной территории  в границах улиц Трнавская, 30 лет Победы, Проспект Героев, Проезд Энергетиков, парк "Центральный" (посадка зеленых насаждений)
- благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, по адресу:          ул. Факел Социализма, д.5а, 6, 8  в  г. Балаково, Саратовской области
 - Погрузка, транспортировка и разравнивание грунта с уплотнением (ул. Титова, д. 39а, 41а, 43а, 45а, ул. Академика Жук, д. 36а, 42а  (пустырь между многоквартирными домами) (отдельный договор))



