Информация по обслуживанию территорий МО г. Балаково.

МБСПУ «Комбинат благоустройства» с 29.07.2025 г. по 04.08.2025 года велась работа по содержанию автомобильных дорог и тротуаров.

- При очистке улично-дорожной сети было задействовано до 30 единиц техники.
- Выполнялась ежедневная очистка магистральных дорог от грязи и пыли.

- Выполняется уборка города от бросового мусора и очистка урн на остановочных павильонах, ремонт остановочных павильонов

- Выполняется очистка площадок остановочных павильонов от грязи и мусора

- Выполняется очистка пешеходных переходов и прилотковой зоны от грязи вручную

- Выполняется фрезеровка дорог для дальнейшей укладки асфальта

Светофоры.   Проводились работы по обслуживанию светофорных объектов с заменой блоков излучателей, предохранителей. Заменили 19 блоков излучателей, замена предохранителя 4 шт., замена блок зажимов – 2 шт., Ремонт блоков излучателя – 4 шт., светодиодов – 48 шт., Проверка и установка новых блоков излучателя – 65 шт., Перепрограммирование контролера – 4 шт., Демонтаж старых светофоров – 9 шт., Установка, сборка и подключение новых светофоров – 9 шт., Снятие показаний счетчика – 14 объектов., Замена кнопки ТВП – 1 шт.

Магистральное и внутриквартальное освещение.

Проводились работы по замене светильников – 15 шт., Ревизия светильников – 7 шт., заменено ламп – 29 шт., Монтаж светильника – 4 шт., Демонтаж светильника – 2 шт

Выполнены работы Монтаж ВЛИ – 7 шт., Перетяжка ВЛИ – 4 шт., Ревизия ВЛ - 2 шт., Демонтаж ВЛ – 4 шт., Опиловка ВЛ – 2 шт.

Помывка плафонов – 27 шт., Ревизия ШУ НО – 8 шт., Поиск и устранение КЗ – 2 шт.,

Ливневая канализация.

Промывка Дождеприемников – 69 шт., Промывка колодца – 8 шт., Связь 200 мм – 50 м, Связь 300 мм – 910 м, откачка ила – 279 м3, Откачка воды –14м3, Мойка биотуалета – 15 шт., Откачка - 126 м3, Очистка решеток дождеприемников от мусора – 24 шт.,

Дорожные знаки:

Нанесение пешеходной разметки – 1 039 м2., Осевая разметка - 20 м2., Стоп линия - 25 м2

Установка знаков – 3 шт, Изготовление знака – 1 шт., Временное действие знака - 1 шт., Опиловка веток знака – 2 шт., Переустановка знаков – 2 шт.

Ремонт стойки – 1 шт.,

Содержание парков и общественных территорий силами МБ СПУ «Комбинат благоустройства»

За период с 29.07.2025 г. по 04.08.2025 года силами МБ СПУ «Комбинат благоустройства» выполнялись работы по содержанию территорий парков и скверов на территории муниципального образования город Балаково. Задействовано до 7 ед. техники и 22 человек рабочих.

В плановом режиме ведутся работы по уборке и благоустройству территорий.  Выполнены следующие работы:

- Сбор случайного мусора – 200 га 
- Выемка мусора из урн со складированием в мешки 	– 2 000 шт.

- Формовка и санобрезка деревьев – 23 шт

- Спил деревьев – 53 шт

- Поросль – 130 м2

- Штамбы – 79 шт

- Уборка механизировано (МТЗ, МКСМ) – 423 180м2
- Погрузка вручную и вывоз мусора– 200 м3

- Уборка под метлу –31 000 м2

- Уборка под грабли –4 500 м2

- Уборка воздуходувкой – 25 500 м2

- Стрижка живой изгороди – 1 000 пм

- Полив – 200 м3

- Покос триммером – 150 000 м2

- Покос газонокосилкой – 2 800 м2

- Прополка и рыхление вручную – 1 100 м2

- Прополка вручную – 610 м2

Ведутся работы по уборке территорий кладбищ:

- Уборка мусора – 36 м3

Информация по вскрышным работам.

Всего в 2024 году:

Выдано ордеров –764 шт.

Закрыто ордеров –764 шт.

Всего в 2025 году:

Выдано ордеров –342шт.

Закрыто ордеров –260 шт.

Не закрыто ордеров–82 шт.

На 04.08.2025 составлено актов о недостатках – 145 шт.

За период с 29.07.2025 по04.08.2025 г.:

Открыто ордеров –12 шт.

Закрыто ордеров –23 шт.

В жилгороде

ПАО «Т Плюс» ведутся работы 13 участках, указанных на слайде.

МУП «Водоканал» ведутся работы на 13 участке, указанных на слайде.

АО «Облкоммунэнерго» ведутся работы на 5 участках, указанном на слайде

Иные организации - ведутся работы на 5 участке, указанных на слайде.

В заканальной части города

ПАО «Т Плюс» ведутся работы на 14 участках, указанных на слайде.

МУП «Водоканал» ведутся работы на 12 участке, указанных на слайде.

АО «Облкоммунэнерго» ведутся работы на 1 участках, указанном на слайде

Иные организации -ведутся работы на 1 участке, указанных на слайде.

В новых районах города

ПАО «Т Плюс» ведутся работы на 9 участках, указанных на слайде.

МУП «Водоканал» ведутся работы на 5 участках, указанных на слайде.

АО «Облкоммунэнерго» ведутся работы на 3 участках, указанном на слайде.

Иные организации - ведутся работы на 1 участке, указанных на слайде.

Покос

Покос на территории МО город Балаково осуществляют 3 подрядчика:

-ООО «Агро-Стройтранс -островная часть города в рамках муниципального контракта от 22 апреля 2025 г. № 0160300003225000082-25

Срок выполнения работ: с 04 мая 2025г. по 12 июня 2025г.

-ООО «ГорСантехРемонт» -заканальная часть города в рамках договора

от 26 мая 2025 г. № 134

Срок выполнения работ: с 27 мая 2025г. по 02 июня 2025г.

-ИП Горбачев А.В.- новые районы в рамках договора

от 26 мая 2025 г. № 133

Срок выполнения работ: с 27 мая 2025г. по 02 июня 2025г.

С 03 июня 2025 по 12 июля 2025 покос будут проводить

-ИП Горбачев А.В.- новые районы  в рамках муниципального контракта

от 02 июня 2025 г. № 0160300003225000121-25

-ООО «ГорСантехРемонт» - заканальная часть города в рамках муниципального контракта  от 12 июня 2025 г. № 0160300003225000120-25

В рамках заключённых муниципальных контрактов и договоров на территории города Балаково ведутся работы по покосу травы на внутриквартальных территориях ведутся работы по 2-му покосу (из 2-х предусмотренных). По состоянию на 04.08.2025 мероприятия по 2-му покосу выполнены на  71 % (покошено 878655 м2. из 1228129 м2. общего объёма)

| Район | 2-й покос Площадь (м2) (начат 02 мая) | Факт покошено м2 | Покошено (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная часть |  |  |  |
| 5А мкр-он | 26300 | 23670 | 90 |
| 5 мкр-он | 39430 | 39430 | 100 |
| 6 мкр-он | 37860 | 37860 | 100 |
| 7 мкр-он | 29709 |  |  |
| 8А мкр-он | 26350 | 36350 | 100 |
| 8 мкр-он | 22300 | 22300 | 100 |
| 9 мкр-он | 67900 | 67900 | 100 |
| 10 мкр-он | 63500 | 63500 | 100 |
| 11 мкр-он | 27200 | 27200 | 100 |
| 30лет Победы, 71 | 35000 | 7000 | 20 |
| ИТОГО: | 375549 | 315210 | 84 |
| Заканальная часть |  |  |  |
| 1 мкр-он | 70230 |  |  |
| 2 мкр-он | 49000 |  |  |
| 3,3Г мкр-он | 113340 | 56670 | 50 |
| 4 мкр-он,ул.Привокзальная | 121450 | 85015 | 70 |
| 4Б мкр-он,21 мик-он | 76800 |  |  |
| ИТОГО: | 430820 | 141685 | 33 |
| Островная часть |  |  |  |
| Пос.Дзержинского | 24800 | 24800 | 100 |
| Пролетарская 2,3,4; Советская 13,35 | 8400 | 8400 | 100 |
| Бр.Захаровых - 60лет СССР – Свердлова - 20лет ВЛКСМ - Ленина | 47650 | 47650 | 100 |
| Бр.Захаровых – Вольская – Ф.Социализма - Гагарина | 49500 | 49500 | 100 |
| Чапаева, 107-Свердлова _ Ленина – Ф. Социализма | 50900 | 50900 | 100 |
| Ленина – Ф.Социализма – Садовая 74,76 - Комсомольская | 73200 | 73200 | 100 |
| Чапаева –Ф.Социализма – Ленина – Комсомольская; оз. Линево | 57300 | 57300 | 100 |
| Ленина – Комсомольская – Радищева – Ак.Жук | 22900 | 22900 | 100 |
| Чапаева – Комсомольская – Ленина – Ак.Жук | 27780 | 27780 | 100 |
| Ленина – АК.Жук - Титова | 20630 | 20630 | 100 |
| Чапаева – Ак.Жук – Ленина - Титова | 38700 | 38700 | 100 |
| ИТОГО: | 421760 | 421760 | 100 |
| В С Е Г О по 2-му покосу от общего объёма: | 1228129 | 878655 | 71 |

Ремонт дорог

В рамках заключённого муниципального контракта (№0160300003225000057-25 от  21.04.2025г) ООО «Автотрасса» ведётся ремонт автомобильных дорог на территории города Балаково. Всего предусмотрен ремонт 28 участков автомобильных дорог. Стоимость - 271 127 975,16 рублей.

По состоянию на 04.08.2025 г.:

- на 14-ти участках автомобильных дорог работы завершены (готовность 100%)

- на 4-х участках автомобильных дорог ведутся работы по ремонту автомобильных дорог, в том числе:

на 2-х участках автомобильных дорог выполнено фрезерование (по ул. Чапаева) на участке от ул. Титова до ул. Комсомольская ведётся укладка асфальта (готовность 60%), на участке от ул. Комсомольская до ул. Факел Социализма ведётся установка бортового камня (готовность 45%);

на 1-м участке ведутся подготовительные работы (готовность 5%): Ремонт  дорожного полотна  по адресу: ул. Урицкого (от ул. Коммунистическая до ул. Ленинградская)  г. Балаково Саратовской области.

на 1-м участке ведутся работы по демонтажу (по ул. Проезд Энергетиков).

Ремонт дворов

В рамках выделенных финансовых средств в 2025 году из областного бюджета в размере 250,0 млн. руб. и в размере 100,0 млн. руб. в соответствии с заключённым муниципальным контрактом с ООО «СПЕЦСТРОЙ» (от 04.03.2025 №0160300003225000003-25 и от 21.04.2025 №0160300003225000053-25) предусмотрены работы по благоустройству 31 дворовой территорий 125 многоквартирных домов. Срок выполнения работ по контракту 31.07.2025 г.

По состоянию на 04.08.2025 г.:

- завершены работы на 22-х дворовых территориях, включающих в себя 90 многоквартирных домов,

- ведутся работы на 9-ти дворовых территориях, включающих в себя 35 многоквартирных домов.

Ремонт тротуаров

В рамках заключённого муниципального контракта с ИП Мартиросян Айказ Гургенович

(МК №  0160300003225000068-25 от 21.04.2025   Стоимость 12948000.00 рублей.) начаты работы по ремонту тротуаров. Всего в рамках данного контракта предусмотрен ремонт 13 участков тротуаров. Сроки выполнения работ: 21.04.2025г. по 30.07.2025г.

По состоянию на 04.08.2025 г. выполнены работы на 9-х участках тротуаров:

- подход к МАДОУ детский сад № 33 со стороны ул. Менделеева, д. 1 - д. 7 ;

- подход к МАДОУ детский сад № 35 со стороны д. 13 по ул. 50 лет ВЛКСМ ;

- подход к МАДОУ детский сад № 11 от д. 21 по ул. Свердлова.

- подход к МАОУ СОШ № 16 со стороны д. 7 по ул. Трнавская

- подход к МАОУ СОШ № 27 со стороны д. 49 по ул. Саратовское шоссе

- от дома № 66 по ул. Саратовское шоссе до пешеходного перехода

- от д. № 74 по ул. Саратовское шоссе до пешеходного перехода

- от д. № 68 до ул. Саратовское шоссе

- по ул. Ленина от ул. Факел Социализма до ул. Комсомольская (чётная сторона)

Ведутся работы на тротуаре:  по ул. Ленина от ул. Свердлова до ул. Факел Социализма (чётная сторона).

В рамках муниципальной  программы  «Формирование комфортной городской среды» в 2025 год осуществляется проведение работ следующих территорий г.Балаково:

- Территория общего пользования - городской  детский парк в 1-ом микрорайоне.

- Территория в районе многоквартирных домов ул. Титова, д. 39а, 41а, 43а, 45а, ул. Академика Жук, д.№36а, 42а (пустырь между многоквартирными домами) – 2 этап.

- Общественная территория – «Молодежная», (район МКД №91, 93/1, 93/2 по ул.Саратовское шоссе) - 3 этап.

- Территория общего пользования – район СК «Форум» - 2 этап.

- Территория общего пользования - в границах улиц Трнавская, 30 лет Победы, Проезд Энергетиков,  Проспект Героев, парк «Центральный» - 2 этап.

- Территория в районе МАОУ СОШ №18 (район МКД ул. Вокзальная, д. 16а, 18а).

- Сквер у СОШ №3.

В рамках ремонта дворовых территорий запланированы работы по адресам:

- Ул. Факел Социализма, д.5а;

- Ул. Факел Социализма, д.6;

- Ул. Факел Социализма, д.8.

Сумма реализации проекта составляет 57 млн.руб.

По результатам проведения конкурсных процедур заключено 6 муниципальных контрактов на сумму 56 155 062,19 руб:

| № | - Общественные дворовые территории (3 дворовых территории) на сумму 9 628 046,63 руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование территории | Исполнитель | Примечание |
| - 1 | - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, по адресу: ул. Факел Социализма, д.5а, 6, 8 в г. Балаково, Саратовской области | - ООО “ПиК” - МК №0160300003225000011-25 от 03.03.2025г. на сумму 9 628 046,63 руб. | Дата начала работ: 15.04.2025г. Дата завершения: 01.07.2025г. (демонтаж асфальтобетонных покрытий S=1890 м2; устройство а/б покрытий с расширением 2044м2; установка бортового камня 920 пог.м; ремонт и устройство тротуаров 931 м2; поребрик - 547 м.пог.; устройство ливневого колодца) |
|  | Общественные парковые территории (7 территорий) на сумму 40 717 154,2 руб. |  |  |
| 1 | Благоустройство общественной территории в районе МАОУ СОШ №3 (сквер у СОШ №3), г. Балаково, Саратовская область | ООО «МАГНАТ» МК №0160300003225000014-25 от 03.03.2025г. на сумму 18 416 103,17 руб. | Дата начала работ: 15.04.2025г. Дата завершения: 01.09.2025 г на сумму 9 776 793,31 руб. (устройство бетонной площадки - 417 м2; установка паребрика - 15 пог.м; устройство резинового покрытия - 417 м.2; установка МАФ 6 шт (Игровой комплекс - 1 шт; экоурны - 3 шт; эколавки - 3 шт; экодиван на подвесах - 4 шт) |
| 2 | Благоустройство общественной территории в районе МАОУ СОШ №18 (район МКД ул. Вокзальная, д.16а, 18а), г. Балаково Саратовская, область |  | Дата начала работ: 15.04.2025г. Дата завершения: 01.09.2025 г на сумму 8 639 309,86 руб (устройство бетонной площадки - 331 м2; установка паребрика - 29 пог.м; устройство резинового покрытия - 331 м2; устройство пеш. дорожки 19м2; установка игровых элементов - 3 шт; установка МАФ (экоскамья со спиной - 12 шт; экоскамья полукруглая - 4 шт; экоурна - 14 шт)) |
| 3 | - Благоустройство территории общего пользования - городского детского парка в 1-м микрорайоне, г. Балаково, Саратовская область | ООО «МАГНАТ» МК №0160300003225000015-25 от 03.03.2025г. на сумму 21 531 937,46 руб | Дата начала работ: 15.04.2025г. Дата завершения: 01.09.2025 г на сумму 8 376 318,95 руб. (спил деревьев - 7 шт; разборка бетонных покрытий - 201м3; устройство пеш дорожек из брусчатки - 1361 м2; установка паребртка - 788 пог.м; установка МАФ (экоурны - 5 шт; экодиван - 9 шт; установка качелей - 1 шт)) |
| 4 | - Благоустройство общественной территории "Молодежная", (район МКД № 91, 93/1, 93/2 по ул. Саратовское шоссе), г. Балаково, Саратовская область - 3 этап |  | Дата начала работ: 15.04.2025г. Дата завершения: 01.09.2025 г на сумму 4 302 577,26 руб. (устройство бетонной площадки с резиновым покрытием - 180 м2; установка поребрика - 29 пог.м; установка детских игровых элементов - 6 шт. В том числе - игровой комплекс, качели - 2 шт, балансиры - 2 шт, песочница - 1 шт) |
| 5 | - Благоустройство территории общего пользования - район СК "Форум" г. Балаково Саратовской области - 3 этап. |  | Дата начала работ: 15.04.2025г. Дата завершения: 01.09.2025 г на сумму 1 510 109,06 руб. (установка качелей - 2 шт; посадка зеленых насаждений: деревья - 19 шт; кустарники - 160 шт) |
| 6 | Благоустройство территории в районе многоквартирных домов ул. Титова, д. 39а, 41а, 43а, 45а, ул. Академика Жук, д. 36а, 42а (пустырь между многоквартирными домами), г. Балаково, Саратовская область - 2 этап |  | Дата начала работ: 15.04.2025г. Дата завершения: 01.09.2025 г на сумму 7 342 932,19 руб. (спил и обрезка деревьев - 3 шт; завоз и разравнивание грунта - 1800 м3; демонтаж игровых элементов - 30 шт; устройство тротуаров с плиточным покрытием - 681 м2; установка паребрика - 422 пог.м; установка МАФ (экоскамья - 8 шт; экоурна - 4 шт; Посадка деревьев - 10шт ) |
| 7 | - Благоустройство общественной территории в границах улиц Трнавская, 30 лет Победы, Проспект Героев, Проезд Энергетиков, парк "Центральный" | ИП Бегутова Ирина Вячеславовна МК №0160300003225000010-25 от 03.03.2025г. на сумму 769 113,57 руб | Дата начала работ: 15.04.2025г. Дата завершения: 15.05.2025 г (Посадка деревьев - 22 шт и кустарников - 130 шт) |
| № | Цифровизация городского хозяйства (4 территории) на сумму 5 809 861,36 руб. |  |  |
| 1 | Устройство энергоэффективного освещения дворовой территории Саратовская область, г. Балаково, район ул. Факел Социализма, д.5а,6,8 | АО «Облкоммунэнерго» МК №0160300003225000013-25 от 03.03.2025г. на сумму 1 088 285,46 руб | Дата начала работ: 15.04.2025г. Дата завершения: 01.07.2025 г (демонтаж 12 шт ж/б опор с линиями ВЛ; демонтаж 17 шт. светильников; установка 19 ж/б опор; установка 33 шт светодиодных светильника; монтаж 630 пог.м воздушных линий) |
| 2 | - Устройство энергоэффективного освещения общественной территории район ул. Титова, д. 39а, 41а, 43а, 45а, ул. Академика Жук, д. 36а, 42а (пустырь между многоквартирными домами) | ООО «ОРИОН» МК №0160300003225000012-25 от 03.03.2025г. на сумму 4 721 575,90 руб | Дата начала работ: 15.04.2025г. Дата завершения: 01.09.2025 г на сумму 2 211 405,9 руб. (демонтаж 3 ж/б опор со светильниками и ВЛ; установка 4 ж/б опоры; 8 шт светодиодных светильников; 120 м воздушных линий; устройство декоративного освещения - 309 пог.м подземных кабельных линий; 19 опор декоративного освещения с 38 светильниками; и установкой щита освещения)) |
| 3 | Устройство энергоэффективного освещения общественной территории район МАОУ СОШ №3 (сквер у СОШ №3) |  | Дата начала работ: 15.04.2025г. Дата завершения: 01.09.2025 г на сумму 206 990,75 руб. (устройство 45 пог.м подземных кабельных линий с установкой 2-х опор декоративного освещения с 4-мя светильниками) |
| 4 | - Устройство энергоэффективного освещения общественной территории район МАОУ СОШ №18 (Район МКД ул. Вокзальная, д.16а, 18а) |  | Дата начала работ: 15.04.2025г. Дата завершения: 01.09.2025 г на сумму 2 303 179,25руб. (установка 12 шт ж/б опор с протяжкой 370 пог.м воздушных линий с установкой 11 шт светодиодных светильников; устройство 375 пог.м подземных кабельных линий с установкой 17 декоративных опор освещения с 34 светильниками) |

На сумму экономии от проведения конкурсных процедур заключены договорных отношений на завоз грунта на территорию в районе многоквартирных домов ул. Титова, д. 39а, 41а, 43а, 45а, ул. Академика Жук, д. 36а, 42а  (пустырь между многоквартирными домами) и городского детского парка в 1-м микрорайоне.

| Завоз земли |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Погрузка, транспортировка и разравнивание грунта с уплотнением (ул. Титова, д. 39а, 41а, 43а, 45а, ул. Академика Жук, д. 36а, 42а (пустырь между многоквартирными домами)) | ИП Заколпин А.М. Дог №1057197 от 25.03.2025 | Дата начала работ: 25.03.2025г. Дата завершения: 01.07.2025 г на сумму 595 101,15 руб. (завоз 249м.3 земли ) |
|  | - Погрузка, транспортировка и разравнивание грунта с уплотнением (городской детский парк в 1-м микрорайоне) | ИП Заколпин А.М. Дог №1057191 от 25.03.2025 | Дата начала работ: 25.03.2025г. Дата завершения: 01.07.2025 г на сумму 249 836,66 руб. (завоз 595 м3 земли) |

По состоянию на 04.08.2025г.

Производятся работы по

- Благоустройство территории в районе многоквартирных домов ул. Титова, д. 39а, 41а, 43а, 45а, ул. Академика Жук, д. 36а, 42а  (пустырь между многоквартирными домами),  г. Балаково, Саратовская область - 2 этап

- Благоустройство общественной территории в районе МАОУ СОШ №18 (район МКД ул. Вокзальная, д.16а, 18а), г. Балаково Саратовская, область

- Благоустройство общественной территории в районе МАОУ СОШ №3 (сквер у СОШ №3), г. Балаково, Саратовская область

- Благоустройство общественной территории "Молодежная", (район МКД № 91, 93/1, 93/2 по ул. Саратовское шоссе), г. Балаково, Саратовская область - 3 этап

- Благоустройство территории общего пользования - район СК "Форум" г. Балаково Саратовской области - 3 этап.

Завершены работы (или находятся на стадии приемки) по:

- Благоустройство территории общего пользования - городского детского парка в 1-м микрорайоне, г. Балаково, Саратовская область

- Устройство энергоэффективного освещения общественной территории район ул. Титова, д. 39а, 41а, 43а, 45а, ул. Академика Жук, д. 36а, 42а  (пустырь между многоквартирными домами) 	- Устройство энергоэффективного освещения общественной территории район МАОУ СОШ №18 (Район МКД ул. Вокзальная, д.16а, 18а)

- Устройство энергоэффективного освещения общественной территории район МАОУ СОШ №3 (сквер у СОШ №3)

Устройству энергоэффективного освещения дворовой территории Саратовская область, г. Балаково,  район ул. Факел Социализма, д.5а,6,8

Погрузке, транспортировке и разравнивание грунта с уплотнением (городской детский парк в 1-м микрорайоне)

Благоустройство общественной территории  в границах улиц Трнавская, 30 лет Победы, Проспект Героев, Проезд Энергетиков, парк "Центральный" (посадка зеленых насаждений)

- благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, по адресу:          ул. Факел Социализма, д.5а, 6, 8  в  г. Балаково, Саратовской области

- Погрузка, транспортировка и разравнивание грунта с уплотнением (ул. Титова, д. 39а, 41а, 43а, 45а, ул. Академика Жук, д. 36а, 42а  (пустырь между многоквартирными домами) (отдельный договор))