[**О реализации за 9 месяцев 2011 года муниципальной целевой программы «Благоустройство территорий учреждений социальной сферы Балаковского муниципального района на 2011-2013 годы»**](http://archive.admbal.ru/page/o-realizatsii-za-9-mesyatsev-2011-goda-munitsipalnoi-tselevoi-programmy-blagoustroistvo-territo)

Муниципальная целевая программа «Благоустройство территорий учреждений социальной сферы Балаковского муниципального района» на 2011-2013 годы утверждена постановлением администрации Балаковского муниципального района  от 03.11.2010г. №4096.

Целью программы является повышение уровня благоустройства территорий учреждений социальной сферы посредством выпиловки сухих и аварийных деревьев, озеленения территорий, восстановления твёрдого покрытия пешеходных дорожек и площадок, ограждения, освещения территорий, установки лавочек и урн для мусора.

На реализацию Программы в 2011 году предусмотрено:

- районным бюджетом Балаковского муниципального района - 500,0 тыс.рублей (по учреждениям, подведомственным  комитету образования). Кассовое исполнение запланировано на IV квартал 2011 года.

- за счёт внебюджетных источников - 258,55 тыс. рублей.

Основными мероприятиями на 2011 год являются:

1. Выпиловка сухих и аварийных деревьев

2. Озеленение территории

3. Восстановление твёрдых покрытий пешеходных дорожек, площадок в учреждениях образования

За 9 месяцев 2011 года:

**Произведена выпиловка:**

 собственными силами

- в учреждениях образования –243 аварийных и  сухих деревьев

- в учреждениях здравоохранения –20 сухих деревьев и 440м кустарника

- в учреждениях спорта - поросли на 1,2 га

за счёт внебюджетных средств (60,0тыс.рублей)

- в учреждениях культуры – 6 сухих деревьев.

**Произведена посадка деревьев, кустарников, разбивка цветников, устройство клумб, газонов:**

собственными силами

- в учреждениях образования – высажено 92 дерева, разбито цветников на 1 500м2, устроено клумб, газонов на 1 100м2

- в учреждениях здравоохранения – высажено 13 деревьев, устроено клумб на 350м2, газонов на 4 306м2, высажено более 3 000 цветов

- в учреждениях спорта – проведено обустройство газонов на 0,9 га

за счёт внебюджетных средств (56,0тыс.рублей)

- в учреждениях культуры – высажено 2 кустарника, разбито цветников на 28м2 и устроено клумб на 32м2.

**Восстановлено твердых покрытий пешеходных дорожек, площадок:**

**-**40м2 асфальтового покрытия на территории  комитета образования (собственными силами);

**-**26м2твёрдого покрытия подъездной площадки к запасному выходу хирургического корпуса МУЗ «Городская больница №1» (безвозмездная помощь ТПП «Экселент-ЛТД») и 20м2твёрдого покрытия дороги у МУЗ «Городская поликлиника №3» (за счёт средств спонсоров).

Кроме того, на территории МУЗ «Детская городская больница» собственными силамисотрудников обустроена детская площадка (песочница, лесенка, 2 лавочки).

За 9 месяцев реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территорий учреждений социальной сферы Балаковского муниципального района» исполнение мероприятий составило:

-  Выпиловка сухих и аварийных деревьев – 112%

-  Озеленение территории: посадка деревьев, кустарников, цветов – более 100%, устройство газонов  – более 100%

-  Восстановление твёрдых покрытий пешеходных дорожек, площадок – 4,6%.

**Заместитель главы администрации**

**Балаковского муниципального района**

**по социальным вопросам                                               В.П.Гусаков**