[**О реализации муниципальной целевой программы «Расширение сети муниципальных дошкольных учреждений Балаковского муниципального района на 2011-2015 г.г.»**](http://archive.admbal.ru/page/o-realizatsii-munitsipalnoi-tselevoi-programmy-rasshirenie-seti-munitsipalnykh-doshkolnykh-uchr)

На территории Балаковского муниципального района функционирует 46 муниципальных дошкольных образовательных учреждений – детских садов, из них 30 дошкольных образовательных учреждений расположены в городе, 16 в сельской местности. Из 30 городских МДОУ  - 3 детских сада компенсирующего вида, 10 МДОУ – комбинированного вида, 1 – Центр развития ребенка.  Детские сады посещает 7464 воспитанника, в том числе в городе – 6996 чел., в селе – 468 чел. Охват детей дошкольным образованием на территории Балаковского муниципального района составляет 80%, что соответствует среднеобластным показателям. Очередность в детские сады в настоящее время составляет 2419 чел.

В связи с тем, что потребность населения в получении мест в дошкольных образовательных учреждениях остается по-прежнему высокой, на территории Балаковского муниципального района разработана и утверждена Постановлением администрации Балаковского муниципального района № 490 от 10.02.2011 г. муниципальная целевая программа «Расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений Балаковского муниципального района на 2011-2015 г.г.».

В ходе реализации программы будут достигнуты следующие цели:

1. Улучшение условий пребывания воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях.

2. Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений

3. Увеличение охвата услугами дошкольного образования детей дошкольного возраста, проживающих на территории Балаковского муниципального района, до 90 %.

4. Обеспечение равных стартовых возможностей детей дошкольного возраста при поступлении в 1-й класс общеобразовательной школы.

5. Возвращение в сеть 4 зданий детских садов на 920 мест; открытие на базе МОУ «ООШ с. Быков Отрог» структурного подразделения дошкольного образования (2 группы) – 40 мест; создание структурных подразделений по реализации программ дошкольного образования на базе общеобразовательных учреждений на 120 мест; перепрофилирование и переоборудование помещений в существующих дошкольных образовательных учреждениях на 120 мест.

Дополнительно охвачено дошкольным образованием будет 1230 детей дошкольного возраста, проживающих на территории Балаковского муниципального района.

В 2011 году на реализацию муниципальной целевой программы в местном бюджете предусмотрено **20 млн. рублей.**

Согласно 1 этапу программы запланированы следующие мероприятия:

- создание структурных подразделений по реализации программы дошкольного образования на базе общеобразовательных учреждений **МОУ ООШ №№ 6, 8, 10, 4, 19, 22,** для размещения 120 детей **(13790,5 тыс. руб.).**Опыт работы в данном направлении имеется, на базе пяти школ г. Балаково **(№№ 8, 11, 18, 21, 27)** функционируют группы дошкольного образования.

- проведение работ по перепрофилированию и переоборудованию помещений в существующих дошкольных образовательных учреждениях - детских садах **№№ 11, 22, 38, 57, 64, 65 под открытие дополнительных групп (120 мест) (4785,0 тыс. руб.).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование учреждения** | **Сумма по программе** | **Наименование мероприятий** | **Количество детей, которые дополнительно будут приняты в учреждение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1.
 | Муниципальное общеобразовательное учреждение **«СОШ№4»** | 2719,6 | Текущий ремонт помещений, приобретение мебели, мягкого инвентаря, оборудования. | 20 детей |
| 1.
 | Муниципальное общеобразовательное учреждение **«ООШ№6»** | 3050,9 | Текущий ремонт помещений, приобретение мебели, мягкого инвентаря, оборудования. | 40 детей |
| 1.
 | Муниципальное общеобразовательное учреждение **«ООШ№8»** | 2450,0 | Текущий ремонт помещений, приобретение мебели, мягкого инвентаря, оборудования. | 20 детей |
| 1.
 | Муниципальное общеобразовательное учреждение **«ООШ№10»** | 2450,0 | Текущий ремонт помещений, приобретение мебели, мягкого инвентаря, оборудования. | 20 детей |
| 1.
 | Муниципальное общеобразовательное учреждение **«СОШ№19»** | 620,0 | Текущий ремонт помещений, приобретение мебели, мягкого инвентаря, оборудования. | 20 детей |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1.
 | Муниципальное общеобразовательное учреждение **«СОШ№22»** | 2500,0 | Текущий ремонт помещений, приобретение мебели, мягкого инвентаря, оборудования. | 20 детей |
| 7 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение –**детский сад № 11** | 200,0 | Текущий ремонт помещений, приобретение мебели, мягкого инвентаря, оборудования. | 20 детей |
| 8 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение –**детский сад  комбинированного вида № 22 «Ладушки»** | 1000,0 | Текущий ремонт помещений, приобретение мебели, мягкого инвентаря, оборудования. | 20 детей |
| 9 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение -**детский сад  комбинированного вида № 38 «Семицветик»** | 1000,0  | Текущий ремонт помещений, приобретение мебели, мягкого инвентаря, оборудования. | 20 детей |
| 10 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение –**детский сад № 57** | 1000,0  | Текущий ремонт помещений, приобретение мебели, мягкого инвентаря, оборудования. | 20 детей |
| 11 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение –**детский сад № 64** | 1100,0 | Текущий ремонт помещений, приобретение мебели, мягкого инвентаря, оборудования. | 20 детей |
| 12 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение –**детский сад № 65** | 485,0  | Текущий ремонт помещений, приобретение мебели, мягкого инвентаря, оборудования. | 20 детей(кратковременное пребывание) |

В настоящее время  в учреждениях завершаются ремонтные работы под размещение детей дошкольного возраста в количестве 240 человек.

**Также в 2011 году согласно данной программе планируется:**

- изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания, расположенного по адресу: ул. 30 лет Победы, 49А **(874,5 тыс. руб.).**В настоящее время издано постановление о  закреплении имущества на праве оперативного управления за МДОУ – детским садом №8 ( № 3108 от 15.08.2011 г). В срок до 30.08. 2011 года будет объявлен запрос котировок на изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания, расположенного по адресу: ул. 30 лет Победы, 49 А.

- проведение экспертизы проектно-сметной документации по муниципальному дошкольному учреждению – детскому саду № 13, принятому из областной собственности **(400,0 тыс. руб.).**Проектно-сметная документация изготовлена за счет средств местного бюджета **(485,0 тыс. руб.).** Заключены договора на проведение экспертиз ТУ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека г. Саратова и строительной экспертизы ГАУ «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве». Проектно-сметная документация прошла предварительную проверку в ГАУ «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве». Экспертиза будет завершена до 20 сентября 2011 года.  В соответствии с проектно-сметной документацией стоимость ремонтных работ составит **55,0 млн. руб.**

- укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования (150 тыс. руб.).

 С 2005 по 2007 год  комитетом образования и руководителями  учреждений была проведена определенная работа по размещению групп дошкольного образования на базе общеобразовательных учреждений **(школы: №№ 8, 11, 18, 21, 27).**В соответствии с требованиями СанПиН, утвержденные в 2010 году, в учреждениях необходимо выполнить работы по устройству буфетных в групповых комнатах. В настоящее время заключены договора на выполнение работ. До 01 09. 2011 года работы будут завершены.

**Председатель Комитета образования                               И.В.Расторгуева**

Т.Н. Воронцова, 44-06-26

О.П. Дороднова, 44-03-10