[**Содержание дорог общего пользования местного значения БМР и обустройство мест складирования ТБО (свалок), расположенных в муниципальных образованиях, входящих в состав БМР, имеющих статус сельских поселений**](http://archive.admbal.ru/page/soderzhanie-dorog-obshchego-polzovaniya-mestnogo-znacheniya-bmr-i-obustroistvo-mest-skladirovan)

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г №257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Постановлением Правительства Саратовской области от 25.12.2006г №415-П «Вопросы определения автомобильных дорог общего пользования межмуниципального характера»  постановлением главы администрации БМР от 26 января 2009г №120  утверждены показатели определения автомобильных дорог общего пользования местного значения Балаковского муниципального района, а также утвержден перечень дорог общего пользования местного значения (46,913 км.) постановлением от 28.01.2009г.

В него входят следующие дороги.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоподъезд от а/д «Самара - Пугачев — Энгельс - Волгоград»: к ст. Ратная | 3,7 |
| 2 | Автоподъезд от а/д «Самара - Пугачев — Энгельс - Волгоград»: к х. Караси | З,1 |
| 3 | Новониколаевский - Барвенковский | 3,0 |
| 4 | Плеханы - Бителяк | 1,5 |
| 5 | Новополеводино - Ивановка | 5,0 |
| 6 | А/п к Аэропорту от а/и к с. Никольское-Казаково | 2,5 |
| 7 | А/п к с. Новобельковка от а/п к с. Большой Кушум | 8,5 |
| 8 | Кирове - Чапаев | З,1 |
| 9 | Еланка - Тупилкин | 2,1 |
| 10 | Автодорога от сбросного канала до о/л «Лазурный" | 5,613 |
| 11 | Тупилкин - Караси | 3,3 |
| 12 | Новополеводино - Красноармеец | 5,5 |
|   |         Итого: | 46,913 км |

Муниципальная целевая программа «Ремонт и содержание дорог Балаковского муниципального района Саратовской области на 2010-2013 г.г.», утверждена постановлением администрации Балаковского муниципального района №3620 от 1 октября 2010года.

Целью программы является повышение комфортности движения автотранспортных средств, сокращение количества лиц пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Показателем эффективности результатов реализации мероприятий данной программы являются  приведение автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических регламентов, т.е. проведение ремонта автодорожного  покрытия  площадью  69 521м2.

Общий объем финансирования мероприятий программы из районного бюджета (прогнозно) составляет 28 236 100 рублей.

В 2010 году были запланированы и выполнены мероприятия по проведению  ямочного ремонта авто подъезда  к х. Караси от а/д «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград»  площадью 980м2 на сумму 637.2 тыс.рублей  и устройство  щебёночного покрытия  грунтовых дорог по которым проходят школьные маршруты «Новополеводино-Ивановка»  и «Кирово-Чапаев» на площади 5 546 м2 (стоимость работ — 398.9 т.р.).

Общая стоимость выполненных в 2010 году работ составила — 1036,1 тыс.рублей (кредиторская задолженность перед ООО «Трасса-М», выполнившей работы, по программе — 580 тыс.рублей).

Согласно программным мероприятиям в 2011 году планировалось продолжить ремонт авто подъезда к х. Караси от а/д «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» (выполнить сплошное покрытие из асфальтобетона наиболее разрушенных участков дороги площадью 6900м2, 35% от всей площади дороги).

В связи с дефицитом бюджетных средств на 2011 год по данной программе предусмотрено 500 тыс. рублей.

В 1 квартале 2011 года в рамках выполнения программных мероприятий были выполнены работы на сумму 248.0 тыс.рублей, по текущему содержанию в зимний период дорог общего пользования местного значения Балаковского муниципального района, протяженностью 46,913 км.

В августе 2011г выполнены работы  по обустройству дорог по которым проходит движение школьных автобусов «Новополеводино-Ивановка» и «Кирово-Чараев».

Выполнены работы по исправлению профиля грунто-щебеночного основания дороги с добавлением щебня на протяжении 5 км  и укреплению грунтом  разрушенных в период паводка  земляных дамб автодороги «Новополеводино - Ивановка».

Стоимость работ составила — 186 148 рублей.

Общая стоимость выполненных работ за 9 месяцев 2011 года составляет 434,148 тыс. рублей.

65,852 тыс.рублей согласно программным мероприятиям предусмотрены на текущее содержание дорог общего пользования местного значения Балаковского муниципального района в 2011 году.

На территории Балаковского муниципального района имеется один городской полигон и 33 полигона для складирования ТБО в сельских муниципальных образованиях (сельские свалки). Городской полигон обслуживает МУП «Спец АТХ» имеющий лицензию на проведение работ по обслуживанию  размещению и захоронению твердых бытовых отходов.

С 2007 года администрацией Балаковского муниципального образования, а затем района ведутся работы по проведению мероприятий необходимых  для   приведения в нормативное состояние сельских свалок.

В течение 2007-2008 годов были выполнены работы по  межеванию земельных участков, получено  гидрогеологическое заключение (положительное) на земельные участки, получено санитарно-эпидемиологическое заключение. В настоящее время на данные земельные участки зарегистрировано право муниципальной собственности.

В 2008 году в рамках мероприятий  муниципальной целевой  программы «Охрана окружающей среды на территории Балаковского муниципального района на 2008-2010 годы»   были продолжены работы по подготовке полигонов  к лицензированию: выполнены  работы по обваловке территорий полигонов  в Быковоотрогском  и Натальинском МО, выполнено щебеночное основание дороги к свалке в с.Маянга.

Общий объем средств на проведение работ по обустройству свалок на территории муниципальных образований сельских поселений составил 2.2 млн. рублей.

В 2010 году постановлением администрации Балаковского муниципального района от 28 сентября 2010г. № 3545.была принята   муниципальная  целевая  программа   «Обустройство полигонов ТБО Балаковского муниципального района Саратовской области на 2010-2015гг»

Главной задачей  исполнения мероприятий данной программы является обустройство полигонов ТБО в соответствие с  санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормами  для  дальнейшей регистрации их как объекта муниципальной собственности  и осуществление на их территории деятельности по размещению отходов 1-4 класса опасности организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности ( МУП «Спец-АТХ»).

В  2011 году, согласно  утвержденному плану мероприятий по приведению мест складирования ТБО (свалок) расположенных на территории Балаковского муниципального района в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями, на реализацию мероприятий по обустройству полигонов ТБО в  бюджете Балаковского муниципального района предусмотрены финансовые ассигнования в размере 1 млн. рублей.

В течении 2011года управлением строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации Балаковского муниципального района выполнены работы по обустройству полигонов ТБО в с. Маянга и в с. Подсосенки.

Для приведения полигона в с.Маянга  в нормативное состояние  выполнены работы:

- бетонная ванна для дезинфекции ходовой части мусоровозов - 93 469 рублей;

- нагорные канавы по периметру полигона -99 839рублей;

- траншеи для захоронения ТБО - 98 995 рублей.

Стоимость выполненных работ  по полигону в с.Маянга  составляет  292,3 тыс. рублей. (оплачено - 93 469 рублей).

На территории полигона ТБО в с. Подсосенки:

- выполнены работы по устройству нагорных канав  и обваловке территории на сумму 99 839 рублей;

- выполнена траншея для захоронения ТБО на сумму 98 995 рублей;

- выполнен а/подъезд к полигону, стоимость работ - 121 834 рублей.

- выполнена бетонная ванна для дезинфекции ходовой части мусоровозов - 93 469 рублей.

Стоимость выполненных работ по полигону в с. Подсосенки составляет - 414 137 тыс. рублей.

Общий объем освоенных средств на обустройство полигонов за 10 месяцев 2011 года составляет — 706 437 рублей.

В настоящее время заключаются договора на  разработку проектов санитарно-защитной зоны,  проекты на отходы и выбросы.

Согласно плану мероприятий  до конца года оставшиеся средства в размере 293 563 рубля будут освоены.

**И.о. начальника управления строительства**

**архитектуры и дорожного хозяйства**

**администрации БМР                                                                                           В.Г. Серегин**