﻿

[**Информация о выполнении мероприятий по благоустройству полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) Балаковского муниципального района**](http://archive.admbal.ru/content/informatsiya-o-vypolnenii-meropriyatii-po-blagoustroistvu-poligonov-tverdykh-bytovykh-otkhod)

**201111**НОЯ

На сегодняшний день на территории Балаковского муниципального района имеется 34 полигона для складирования ТБО. Городской полигон обслуживается МУП «Спец АТХ» имеющий лицензию на проведение работ по обслуживанию, размещению и захоронению твердых бытовых отходов. На сельских полигонах приводятся плановые мероприятия по приведению их в нормативное состояние в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

В этой связи в 2010 году администрацией БМР была принята муниципальная целевая программа «Обустройство полигонов ТБО Балаковского муниципального района Саратовской области на 2010-2015 гг». На ее реализацию в районном бюджете были предусмотрены финансовые ассигнования в размере 1 млн. руб.

В течение 2011 года в рамках программы выполнялись работы по благоустройству полигона ТБО в с.Маянга и с.Подсосенки. В перечень осуществляемых работ вошли: установка бетонной ванны для дезинфекции ходовой части мусоровозов, устройство нагорных канав по периметру полигона, копка траншеи для захоронения ТБО, обваловка территорий, обустройство автоподъезда к полигону ТБО.

Кроме того планируется выполнение работ по строительству и обустройству наблюдательных скважин, установка шлагбаума, разработка проекта санитарно-защитной зоны и проекта мониторинга окружающей среды,  разработка паспорта на отходы.

Общая стоимость выполненных работ в селах Маянга и Подсосенки в настоящее время составляет 612,968 тыс. руб.

*Пресс-служба администрации БМР* | [http://archive.admbal.ru/sites/default/files/docs/images/system/facebook.png](http://www.facebook.com/pages/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0/185697618138357)