﻿

[**Информация о ходе исполнения мероприятий муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание дорог Балаковского муниципального района Саратовской области на 2010-2013 г.г.»**](http://archive.admbal.ru/news/informatsiya-o-khode-ispolneniya-meropriyatii-munitsipalnoi-tselevoi-programmy-remont-i-soderzh)

**201308**АПР

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Постановлением Правительства Саратовской области от 25.12.2006г №415-П «Вопросы определения автомобильных дорог общего пользования межмуниципального характера»,   Постановлением главы администрации БМР № 123 от 28.01.2009г утвержден перечень дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности Балаковского муниципального района, общей протяженностью 47 км., в том числе с твердым покрытием 14.9 км.

К собственности района отнесены следующие дороги:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоподъезд от а/д «Самара - Пугачев — Энгельс - Волгоград»: к ст. Ратная | 3,7 км |
| 2 | Автоподъезд от а/д «Самара - Пугачев — Энгельс - Волгоград»: к х. Караси | З,1 км |
| 3 | Новониколаевский - Барвенковский | 3,0 км |
| 4 | Плеханы - Бителяк | 1,5 км |
| 5 | Новополеводино - Ивановка | 5,0 км |
| 6 | А/п к Аэропорту от а/п к с. Никольское-Казаково | 2,5 км |
| 7 | А/п к с. Новобельковка от а/п к с. Большой Кушум | 8,5 км |
| 8 | Кирове - Чапаев | З,1 км |
| 9 | Еланка - Тупилкин | 2,1 км |
| 10 | Автодорога от сбросного канала до о/л «Лазурный" | 5,7 км |
| 11 | Тупилкин - Караси | 3,3 км |
| 12 | Новополеводино - Красноармеец | 5,5 км |
|   |         Итого: | 47.0 км |

Одним из важнейших экономических условий правильной организации эксплуатации дорог, является рациональная система планирования ассигнований на дорожные работы. В целях поддержания дорожного покрытия дорог общего пользования местного значения в состоянии обеспечивающем проезд, а также улучшением качества дорог, постановлением администрации Балаковского муниципального района №3620 от 1 октября 2010 года была принята муниципальная  целевая программа «Ремонт и содержание дорог Балаковского муниципального района Саратовской области на 2010-2013 г.г.»,

Целью программы является повышение комфортности движения автотранспортных средств, снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, сохранность и улучшение дорог.

Показателем эффективности результатов реализации мероприятий данной программы являются показатели объемов  проведенного ремонта автодорожного покрытия, всего по программе запланирована площадь ремонта 13 562м2.

Общий объем финансирования мероприятий программы из районного бюджета (прогнозно) на 2010-2013 годы составляет 6286,1 тыс. рублей.

В 2010 году были запланированы и выполнены мероприятия по проведению ямочного ремонта авто подъезда  к х. Караси от а/д «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград»  площадью 980м2 на сумму 637.2 тыс.рублей  и устройство щебёночного покрытия  грунтовых дорог по которым проходят школьные маршруты «Новополеводино-Ивановка»  и «Кирово-Чапаев»   (стоимость работ — 398.9 т.р) Общая площадь ремонта составила - 6694м2 Общая  стоимость выполненных в 2010 году работ составила — 1036.1 тыс.рублей.

В 2011 года в рамках выполнения программных мероприятий   были выполнены работы , по текущему содержанию в зимний период дорог общего пользования местного значения  Балаковского муниципального района, протяженностью 46.913 км.,  на сумму 313852 рублей     В августе 2011г выполнены работы  по обустройству дорог по которым проходит движение школьных  автобусов  «Новополеводино-Ивановка» и «Кирово-Чараев».  Выполнены работы по исправлению профиля грунто-щебеночного основания дороги с добавлением щебня на протяжении 5 км  и укреплению грунтом  разрушенных в период паводка  земляных дамб автодороги «Новополеводино -Ивановка»        Стоимость работ составила — 186 148 тыс.рублей.  Площадь -2036м2. Общий объем освоенных средств за 2011 год — 500 000 рублей.

В 2012 году на финансирование программных мероприятий в районном бюджете Балаковского муниципального района предусмотрены финансовые ассигнования в размере 1 200 000 рублей.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в зимний период 1 квартала 2012 года, большим количеством выпавших осадков, снежными заносами, а также в связи с увеличившемся объемом работ по содержанию автодороги  к ГАУ СО «Центр реабилитации «Лазурный», который  работает в зимний период,  финансовые средства  предусмотренные  МЦП «Ремонт и содержание дорог Балаковского муниципального района Саратовской области на 2010-2013 годы» в пределах выделенных финансовых средств на 2012 год, перераспределены и освоены на  мероприятия по текущему содержанию дорог в зимний период.

Стоимость работ за 2012 года составила 830 тыс. рублей.

Общий объем освоенных средств за 2010-2012 годы -2366.1 тыс. рублей.

Согласно утвержденным мероприятиям в 2013 году средства планируется направить:

* на текущее содержание дорог в зимний и весенний период — 1000 тыс. руб;
* проведение ямочного ремонта а/бетонного покрытия а/ к х. Караси -700 тыс.руб;
* исправление профиля грунтового дорожного покрытия с частичной отсыпкой щебнем по школьным маршрутам («Кирово-Чапаев», «Новополеводино-Ивановка» - 1050 тыс. руб;
* устройство выравнивающего слоя из а/бетона на автодороге от сбросного канала до о/л «Лазурный» - 1000 тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п.п.** | **Наименование программы** | **Период** | **Объем финансирования****тыс.руб.(прогнозно)** |
| 1 | «Ремонт и содержание дорог Балаковского муниципального района на 2010-2013 гг.». | 2013г | 3750 |

В январе 2013 года выполнены мероприятия по текущему содержанию дорог общего пользования местного значения в зимний период на сумму 100 тыс. руб.

**Директор МКУ БМР «УСДХ»                                         В.В. Косолапкин**