﻿

[**Информация о реализации муниципальной целевой программы «Обустройство полигонов ТБО Балаковского муниципального района Саратовской области на 2010-2015 гг.»**](http://archive.admbal.ru/content/informatsiya-o-realizatsii-munitsipalnoi-tselevoi-programmy-obustroistvo-poligonov-tbo-balak)

**201229**НОЯ

Муниципальная целевая программа «Обустройство полигонов ТБО Балаковского муниципального района Саратовской области на 2010-2015 гг.» принята  Постановлением администрации Балаковского муниципального района от 28 сентября 2010г. № 3545.

Целью программы является  приведение существующих мест размещения ТБО (полигонов ), расположенных  в муниципальных образованиях, входящих в состав Балаковского муниципального района, имеющих статус сельских поселений в экологически безопасное состояние. Создание благоприятной окружающей среды для жителей района, охрана атмосферного воздуха, снижение  загрязнения воздушного   бассейна.

Срок реализации программы до 2015 года.

Настоящей Программой для достижения поставленных задач

на территории Балаковского муниципального района определеныследующие мероприятия:

Обустройство мест складирования ТБО (свалок) расположенных на территории Балаковского муниципального района:

 - устройство обваловки территорий  полигонов ТБО – 14850 п.м.;

-  устройство твердого  покрытия  а/подъездов к полигонам ТБО – 18.8 км.;

- устройство наблюдательных скважин – 66 шт.;

- разработка проектов санитарно – защитной зоны -33 шт.;

- получение санитарно-эпидемиологического заключения на полигоны ТБО;

- разработка проектов мониторинга окружающей среды; и другие.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Балаковского муниципального района, объемы финансирования являются  прогнозными и подлежат ежегодной корректировке.

Общий объем финансирования (прогнозно) по программе  39 440 200 (рублей).

В течении 2011года  управлением строительства, архитектуры  и дорожного хозяйства  администрации Балаковского муниципального района были  выполнены     работы  по обустройству  полигонов ТБО в с. Маянга и в  с. Подсосенки.

Общий объем освоенных средств на обустройство полигонов  за 12 месяцев 2011 года составил — 846 209 рублей

В 2012 году, согласно плану мероприятий по обустройству  полигонов ТБО и   объему выделенных финансовых средств в размере 1 млн. рублей было запланировано выполнить работы  по приведению мест  размещения ТБО в соответствии с требованиями природоохранного и санитарного законодательства  на территории Сухо -Отрогского, Головановского и Еланского муниципальных образований.

В 2-м квартале в течении июня были выполнены работы по обустройству полигона ТБО в п. Головановский (2 га) на сумму 298 695 рублей.

На полигоне выполнены  нагорные канавы, обваловка, траншеи для захоронения мусора, а  также  бетонная ванна для дезинфекции ходовой части мусоровозов. Выполнена планировка территории полигона с перемещением  отходов в траншею.

В 3  квартале обустроен  полигон ТБО в Сухо-Отрогском МО (4 га) на сумму —428 997 рублей, на котором также был выполнен весь перечень работ:   нагорные канавы, обваловка, траншеи для захоронения, планировка с перемещением ТБО и их захоронением, а также ванна для дезинфекции колес.

В завершение планируемых работ в октябре выполнены работы  на полигоне в с. Плеханы.

По периметру полигона выполнены обваловка, нагорные канавы,  три траншеи для захоронения мусора, произведена планировка территории полигона. Стоимость работ на полигоне в с. Плеханы (2га) составила — 185 000  рублей.

Общий объем освоенных средств по обустройству полигонов ТБО за 2012 год на сегодняшний день, составил — 912 692 рублей. На оставшиеся средства до конца года планируется выполнить работы по  перемещению бытовых отходов в траншеи для захоронения на территории полигонов ранее обустроенных (Маянга, Подсосенки).

В 2013 году, в рамках выделенных бюджетных ассигнований из районного бюджета, будут продолжены мероприятия по обустройству полигонов ТБО на территории Красноярского, Новониколаевского, Матвеевского и Пылковского МО.

*Начальник управления                                              В.В. Косолапкин*