﻿

[**О подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов**](http://archive.admbal.ru/content/o-podgotovke-zhilishchno-kommunalnogo-khozyaistva-obektov-sotsialnoi-sfery-k-rabote-v-osenne)

**201229**ОКТ

Жилой фонд

На территории Балаковского муниципального района расположено 1174 многоквартирных домов. Из них 1014 домов имеют центральное отопление.

Пуск отопления в жилой фонд осуществляется с 10 октября 2012г. согласно графику, утвержденному постановлением администрации города Балаково от 2 октября 2012 года № 963:

Центральная часть города - с 10 по 20 октября 2012 г.

Заканальная часть города - с 12 по 20 октября 2012 г.

Островная часть города - с 15 по 25 октября 2012 г.

По состоянию на 24 октября 2012 года к отоплению подключен 981 дом.

Отсутствует отопление в 33 домах, из них 27 домов попричине порыва на теплотрассах (ОАО «Волжская ТГК») 6 домов - управляющие организации.

Социальная сфера

Пуск отопления в учреждения социальной сферы ведется согласно графику, утвержденному распоряжением администрации Балаковского муниципального района от 3 октября 2012 года № 854-р.

Дошкольные образовательные учреждения - детские сады с 9 по 12 октября 2012г.

Образовательные учреждения - школы с 12 по 15 октября 2012г.

МБУЗ «Детская городская Больница №1» с 5 по 8 октября 2012 г.

МБУЗ «Детская городская поликлиника» с 5 по 8 октября 2012 г.

МБУЗ «Родильный дом» с 7 по 10 октября 2012 г.

МБУЗ «Горбольница №1» с 8 по 11 октября 2012 г.

Пуск отопления в остальные учреждения здравоохранения, комитета образования с 15 по 17 октября 2012 года, а так же учреждений управления культуры и управления по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму.

На сегодняшний день отсутствует отопление на следующих объектах:

Учреждения образования:

школа с. Маянга - по причине реконструкции теплотрассы. Ориентировочный срок завершения работ 24 октября 2012 г.

Учреждения здравоохранения:

ФАП с. Комсомольское - замена котла. Срок окончания работ 25 октября 2012 г.

Учреждения культуры:

Детская музыкальная школа — порыв на теплотрассе

Районный киновидеоцентр - порыв на подводящей теплотрассе. Срок до 25 октября 2012 г.

СКЦ с. Маянга - реконструкция теплотрассы. Срок 25 октября 2012 г. Учреждения спортавсе подключены к отоплению.

**Начальник управления строительства,**

**архитектуры и дорожного хозяйства**

**администрации Балаковского МР                                                              В.В.Косолапкин**