Итоги социально-экономического развития

Балаковского муниципального района

за первый квартал 2023 года и задачи на 2023 год

(Собрание актива, 16 мая 2023 года, 11.00 часов, к.411)

Уважаемые участники актива!

## В текущем году Балаковский район участвует в трех национальных проектах и шести государственных программах.

## В 1 квартале наступившего года проведены все аукционные процедуры по заключению договоров по федеральным деньгам, все контракты заключены.

## В отчетном периоде приступили к исполнению самого масштабного национального проекта в нашем районе – строительству многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда города, в который в рамках первого этапа вошли 22 многоквартирных дома, признанных в установленном порядке аварийными и непригодными для проживания до 1 января 2022 года. В настоящее время ожидаем доведение финансирования на проведение второго этапа проекта, в рамках которого для расселения из 59 аварийных домов будут приобретены ещё 463 квартиры.

## На приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году выделен 51,5 млн. рублей.  В рамках проведенного рейтингового голосования по выбору общественных территорий, нуждающихся в первоочередных работах по благоустройству, были выбраны 7. Также планируется благоустроить 3 дворовых территории, кроме этого установить камеры видеонаблюдения в сквере «Школьный» в рамках цифровизации городского хозяйства.

## Пользуясь случаем, приглашаю тех, кто ещё не проголосовал за проекты, подлежащие благоустройству в 2024 году, сделать свой выбор на единой цифровой федеральной платформе до 30 мая. Сделаем свой город ещё красивее благодаря нашей активной жизненной позиции.

## Большую поддержку в благоустройстве городских территорий ежегодно оказывают крупные и средние предприятия, главы КФХ, социально-ответственный бизнес. 2023 год - не исключение. Балаковский филиал АО «Апатит» в текущем году пролонгировал подписанное ранее соглашение и в рамках социального партнерства окажет на эти цели финансовую помощь в сумме 100 млн. рублей.

## Район принял участие в конкурсе на получение субсидии в рамках Программы поддержки местных инициатив. Три проекта признаны победителями: благоустройство территории около детской школы искусств по ул. Октябрьской в городе Балаково, обустройство хоккейной площадки в с. Быков Отрог, устройство спортивной площадки в п. Головановский.

## Кроме этого, до конца мая будет подана заявка для участия в федеральном конкурсе на реализацию проекта по благоустройству территории у моста Победы.

## Социальная сфера активно участвует в мероприятиях нацпроектов и госпрограмм, в текущем году пополнится несколькими новыми объектами, будут отремонтированы действующие, укреплена их материально-техническая база.

## В сфере культуры, в рамках федерального проекта «Культурная среда», завершим строительство Центра культурного развития на 400 мест в 21 микрорайоне. На сегодняшний день произведена заливка фундамента, прокладка внутренних сетей, завезены металлоконструкции и арматура, ведутся подготовительные работы под цоколь.

## По государственной программе «Культура Саратовской области» начато строительство сельского культурного центра в с. Быков Отрог на 160 мест. По периметру территории установлено ограждение, вырыт котлован. Объем выделенного финансирования составляет 94,6 млн. рублей.

## Также в рамках мероприятий программы будет произведен ремонт и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа в 2 селах: Малая Быковка и Новая Елюзань, приобретено различное оборудование для Театра юного зрителя для постановки нового спектакля, осуществлено комплектование книжного фонда  межпоселенческой центральной библиотеки.

## В сфере образования, по федеральному проекту «Успех каждого ребенка», оснастим оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательные организации для реализации дополнительных общеразвивающих программ, создания информационных систем.

## По федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» будет приобретено оборудование для 2-х Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в селах Сухой Отрог и Новая Елюзань, обеспечены условия для функционирования созданных центров цифрового и гуманитарного профилей, детского технопарка «Кванториум».

## В рамках государственной программы «Развитие образования в Саратовской области» отремонтируем спортивные залы в 3-х городских школах – СОШ № 6, 11 и 19.

## По проекту «ремонт ста школ и ста детских садов», инициированному Председателем ГосДумы РФ В.В.Володиным, выполним ремонт кровель крыш ещё 4-х зданий школ – 27-й, Натальино, Матвеевка и Маянга и 4-х детских садов – 1, 4, 20, 70.

## По другому проекту В.В.Володина, из расчета по 1 тыс.рублей из областного и из местного бюджетов на каждого учащегося, продолжим укреплять материально-техническую базу муниципальных школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.

## Уважаемые участники актива!

## Расскажу о текущей деятельности, которую мы осуществляем ежегодно в отчетном периоде.

## Традиционно, это деятельность по благоустройству и приведению города в порядок. Основными задачами являлись очистка магистральных и внутриквартальных автодорог, территорий города от снега, его вывозу, распиловка и вывоз аварийных деревьев, текущее содержание автодорог, тротуаров и инфраструктуры. На эти цели из бюджетов выделено 455 млн. рублей, в том числе 100 млн. рублей – дополнительно из областного бюджета. Всего в рамках заключенных муниципальных контрактов до 15 июля будут  выполнены работы по ремонту 10 городских автомобильных дорог общей площадью 98 тыс. кв.м.

## Продолжится ремонт автомобильных дорог и в сельских муниципальных образованиях. По инициативе председателя Государственной Думы РФ В.В. Володина по выполнению ремонта автомобильных дорог в границах населенных пунктов сельских поселений из областного бюджета предоставлены средства из расчета 3,0 тыс.рублей на каждого жителя. Отремонтируют дорожное полотно внутрипоселковых дорог в 19-ти населенных пунктах.

## На строительство дорожной одежды в селе Натальино в рамках проекта «Комплексная застройка территорий для компактного проживания» выделено 36 млн. рублей. На отчетную дату продолжено строительство щебёночного основания дорог, началось асфальтирование части дорог.

## В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» за счет средств областного дорожного фонда запланирован ремонт 300 м автоподъезда от автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» к с. Никольское –Казаково.

## Продолжается работа по улучшению качества городской среды. В рамках совместной работы с депутатами в летний период планируется установка 210 малых архитектурных форм, завоз грунта и песка, частичный ремонт дорожного полотна на депутатских округах, ремонт 31 детской площадки и установка новой для занятий подростков спортом, реализация 12 сертификатов на сумму 1 млн. рублей в рамках традиционного конкурса «Лучший двор и лучший ТОС».

## Уважаемые участники актива!

## Теперь остановлюсь на работе в других сферах.

## По итогам 1 квартала текущего года в промышленном секторе суммарный объём отгруженной продукции и выполненных услуг по крупным и средним предприятиям составил 76,3 млрд. рублей, это на 4,2% больше, чем в соответствующем периоде 2022 года. Индекс производства - 91,8%.  Снижение объемов производства произошло в производстве резинотехнических изделий, химических волокон.

## Но при этом уровень средней заработной платы на предприятиях района продолжает оставаться одним из самых высоких в Саратовской области. Начисленная среднемесячная заработная плата за январь-февраль составила 53 тыс. рублей. Обращаю внимание всех руководителей внебюджетного сектора, что по итогам года её прирост должен составить не менее 10% к фактически сложившейся в 2022 году по всем направлениям деятельности. Эта задача поставлена Губернатором и должна быть выполнена безоговорочно.

## В части выполнения майских указов Президента РФ 2012 года о мероприятиях по реализации социальной политики следует отметить, что за отчетный период 2023 года требования в части повышения заработной платы работникам бюджетной сферы на территории Балаковского района выполнены в полном объёме.

## Несмотря на высокий уровень заработной платы, имеются организации, которые выплачивают заработную плату работникам ниже среднеотраслевого уровня и установленного минимального размера оплаты труда, оформляют их с нарушением трудового законодательства. Выявленные случаи рассматриваются на заседаниях комиссии по легализации заработной платы. В 1 квартале проведено 8 заседаний комиссии, заслушано 80 работодателей. По её итогам 46 налоговых агентов повысили заработную плату, по оставшимся - направлены обращения в Государственную инспекцию труда для проведения проверочных мероприятий. Также выявлено 300 случаев неформальных трудовых отношений, легализовано 296 работников. В результате всей проводимой работы, направленной на легализацию трудовых отношений работников, дополнительно в бюджет поступило 1,6 млн. рублей.

## В целом ситуация на рынке труда остается стабильной. С начала года численность безработных граждан, состоящих на учете, остается на незначительном уровне – порядка трехсот человек, при этом количество заявленных работодателями вакансий составляет более двух с половиной тысяч. 63% из них составляют рабочие специальности, 37% - должности специалистов. Заработная плата по отдельным вакансиям достигает 50 тыс. рублей. Наиболее востребованы сварщики различной квалификации, монтажники технологических трубопроводов, прессовщики, водители, врачи, средний медицинский персонал здравоохранения, инженеры. Уровень регистрируемой безработицы от численности трудоспособного населения составляет 0,3%, в соответствующем периоде прошлого года составлял 0,4%.

## Крупные и средние предприятия продолжают вкладывать инвестиции в долгосрочные комплексные программы модернизации и перевооружения своих производств. В текущем году ожидается освоение 35 млрд. рублей.

## В сфере сельского хозяйства на выполнение комплекса весенне-полевых работ в текущем году требуется 2,4 млрд.рублей, в том числе на приобретение ГСМ и запасных частей -  211 млн.рублей, семян - 1,8 млрд.рублей, минеральных удобрений - 340,0 млн.рублей.

## Потребность в кредитных средствах на сезонные полевые работы составляет 200 млн.рублей. В I квартале по программе льготного кредитования получено 108 млн.рублей.

## До конца года стоит задача произвести не менее 138 тыс.тонн зерна, 64 тыс.тонн подсолнечника,  7 тыс.тонн овощебахчевых культур открытого грунта и 2 тыс.тонн картофеля, что позволит в полной мере обеспечить население района собственной продукцией, реализовать излишки за пределами города и области.

## В целях развития малого и среднего предпринимательства Балаковский район тесно взаимодействует с организациями инфраструктуры, представленными в регионе - с Корпорацией МСП, Фондом микрокредитования, Гарантийным фондом, МФЦ, бизнес сообществами, предлагает предпринимателям необходимые меры поддержки.

## В первом квартале 2023 года услугами Фонда микрокредитования воспользовались 2 субъекта, с Гарантийным фондом заключено 7 новых договоров.

## Увеличению числа вновь созданных субъектов СМП способствует предоставление единовременной финансовой помощи в размере 100 тыс. рублей безработным гражданам через Центр занятости населения.

## Муниципальный бизнес-инкубатор предоставляет в аренду на льготных условиях 34 офисных помещения, оказывает консультационную поддержку предпринимателям на всех этапах становления и развития бизнеса. За 1 квартал оказано 258 консультаций 182 субъектам МСП по вопросам бизнес-планирования, бухгалтерскому учету и вопросам налогообложения, юридическим и другим вопросам организации собственного бизнеса.

## На территории района в феврале текущего года прошел первый муниципальный предпринимательский форум  «ПРОБизнес», в котором приняли участие представители регионального министерства, банковского сообщества, инфраструктур поддержки предпринимателей.

## Оказываемая поддержка способствует росту зарегистрированных субъектов: если на начало 2023 года было зарегистрировано 5710 субъектов, то на начало апреля – 5829 единиц, рост - 119 единиц или 2%. Кроме этого, на 814 единиц выросло и количество самозанятых. А это значит, что бюджет пополнится дополнительными налоговыми поступлениями.

## Мероприятия по наполнению бюджета - одна из самых важных задач органов местного самоуправления.

## Доходы консолидированного бюджета Балаковского района за 1 квартал 2023 года исполнены в сумме 1 млрд. 102 млн. рублей, 121,7% к соответствующему периоду прошлого года.

## Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 395,2 млн. рублей или 84,5% к соответствующему периоду прошлого года.

## Расходы консолидированного бюджета за 1 квартал 2023 года составили 1 млрд. 168 млн. рублей, на 259 млн. рублей больше факта 1 квартала 2022 года, что обусловлено увеличением МРОТ с 1 января 2023 года, повышением заработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента РФ.

## Отрицательное влияние на исполнение консолидированного бюджета оказывает вступление с 01.01.2023 года введение системы единого налогового счета, вследствие которого происходит перераспределение имеющейся переплаты по налогам по различным уровням бюджетов.

## Одним из  источников пополнения доходной части бюджета является выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в рамках 518 Федерального закона. Таких объектов у нас более 18 тысяч, поэтому работу в данном направлении продолжаем.

## Уважаемые участники актива!

## Коротко доложу об итогах работы учреждений социальной сферы.

## В сфере культуры за отчетный период культурно-досуговыми учреждениями района было проведено более 700 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 115 тысяч граждан. Учащиеся приняли участие в 80 конкурсных и выставочных мероприятиях, призерами стали 230 солистов, 96 коллективов детских школ искусств, 20 учеников художественной школы.

## Балаковский район является одним из наиболее активных в Саратовской области по развитию физкультурно-массового движения. За первый квартал текущего года проведено 50 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 3,5 тыс. человек. Более 3 тысяч воспитанников спортивных школ района приняли участие в соревнованиях различного уровня, занято 1660 призовых мест. Представителю спортивной школы «Альбатрос» Стяжкину Андрею присвоен разряд «Мастер спорта международного класса».

## Таковы итоги работы в 1 квартале и планы на текущий год. Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятий, будем решать совместно, оперативно, по мере их поступления. Главная задача, которую мы ставим перед собой, - использовать все возможности для преобразований во всех сферах деятельности, а инструментом для её решения является участие в национальных проектах и государственных программах по всем направлениям – образование, спорт, культура, городская среда, дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство, развитие сельских территорий, для чего необходимо своевременно подавать заявки.

## Важнейшая организационно-политическая задача 2023 года - подготовка и организационно-техническое обеспечение проведения выборов депутатов в органы местного самоуправления в сентябре.

## И, конечно же, совместно с организацией «Боевое Братство», балаковским благотворительным фондом продолжим оказывать всевозможную поддержку балаковцам, которые сейчас несут службу по защите рубежей нашей Родины. Хочу выразить слова благодарности всем гражданам, коллективам предприятий, организаций, кто поддерживает единство Отечества, наших ребят, которые с честью исполняют свой воинский долг!

## Спасибо за внимание!